ZMLUVA O DIELO

na uskutočnenie stavebných prác

(ďalej len zmluva)

uzavretá podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy.

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Ražňany, Obecný úrad Ražňany

Adresa:			Ražňany 235, 082 61 Ražňany

Zastúpený:		Radovan Rokošný – starosta obce

Bankové spojenie:	Prima Banka, a. s., pobočka Prešov

č. účtu:			3542669001/5600

IČO:			00 327 689

DIČ:			2020711693

Tel. č.: 			0905 392 530

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Adresa: 	                             Ražňany 422, 082 61 Ražňany

Zastúpený: 	               Marcel Revák

Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa

č. účtu: 			 0502879983/0900

IČO: 	                             40870723

DIČ: 			 104132679

Tel. č.:                                 0907931143

Zápis v Živnostenskom  registri č. 2003/06022/2/LB

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky súvisiace s realizáciou stavby „Obnova 3. pavilónu MŠ “ – konštrukcie tesárske a klampiarske, podľa poskytnutej schválenej projektovej dokumentácie, v kvalite ustanovenej touto dokumentáciou. Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich uskutočnenie zmluvnú cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

2.2 Názov predmetu zmluvy je: „Obnova  3. pavilónu MŠ“.

Čl. III Termín uskutočnenia prác

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a bez vád zhotoviť predmet diela v lehote výstavby.

Začatie stavby:                  09/2013

Ukončenie stavby:             09/2013

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu.

3.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác.

Čl. IV Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena prác  je dohodnutá nasledovne:

Cena prác celkom:  5.863, 70 €

Slovom:  Päťtisícosemstošesťdesiattri 70/100 eur.

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

4.2 Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba:

a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom

c) pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Čl. V Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.

5.2 Splatnosť je podľa podmienok zmluvy do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.3 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

Čl. VI Zodpovednosť za vady a záruka

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, že predmet zmluvy bude odovzdaný včas, v požadovanej kvalite a že bude mať vlastnosti dané v projektovej dokumentácii.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Záručná lehota je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.4 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 14 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a tieto vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

6.6 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. VII Podmienky uskutočnenia prác

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. II tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

7.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.

7.6 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu prác.

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie prác

8.1 Odovzdanie a prevzatie prác potvrdia zmluvné strany tejto zmluvy v dokumente „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej len preberací protokol).

8.2 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým:

označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených zástupcov,

názov diela,

dátum prevzatia a odovzdania diela,

Čl. IX Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 V prípade nedodržania dohodnutých termínov si môže objednávateľ uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny nezrealizovaných prác za každý deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, si môže zhotoviteľ uplatniť penále za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže sa preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Čl. X Odstúpenie od zmluvy

10.1 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:

- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) alebo v dohodnutom termíne,

- postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy.

10.2 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. XI Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

11.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu posledného zo zmluvných strán.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Ražňanoch dňa  16.9.2013			V Ražňanoch dňa 16.9.2013

Radovan Rokošný  				                   Marcel Revák		             ___________________________			               ___________________________

objednávateľ   					        zhotoviteľ

starosta obce